Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «ЭСО» за 2020 год (с разбивкой по месяцам)

| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| Январь 2020 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Февраль 2020 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Март 2020 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Апрель 2020 |  |
| ТП-3998, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 25.04.2020г 05:00 | 25.04.2020г 05:00 | 25.04.2020г 08:00 | 25.04.2020г 06:57 | Плановый ремонт |
| Май 2020 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Июнь 2020 |  |
| ТП-3756, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 09.06.2020г 20:00 | 09.06.2020г 20:45 | 09.06.2020г 24:00 | 09.06.2020г 23:05 | Плановый ремонт |
| ТП-3477, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 18.06.2020г 09:00 | 18.06.2020г 09:00 | 18.06.2020г 14:00 | 18.06.2020г 11:50 | Плановый ремонт |
| ТП-3594, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 30.06.2020г 09:00 | 30.06.2020г 09:00 | 30.06.2020г 14:00 | 30.06.2020г 11:40 | Плановый ремонт |
| Июль 2020 |  |
| ТП-4459, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 24.07.2020г 09:00 | 24.07.2020г 09:00 | 24.07.2020г 14:00 | 24.07.2020г 11:20 | Плановый ремонт |
| Август 2020 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Сентябрь 2020 |  |
| ТП-3694, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 03.09.2020г 09:00 | 09.09.2020г 09:30 | 03.09.2020г 12:00 | 09.09.2020г 12:00 | Плановый ремонт |
| ТП-3695, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 03.09.2020г 12:00 | 03.09.2020г 12:00 | 03.09.20г 12:00 | 03.09.2020г 13:20 | Плановый ремонт |
| Октябрь 2020 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Ноябрь 2020 |  |
| КЛ-0,4кВ | 17.11.2020г 09:00 | 17.11.2020г 09:00 | 17.11.2020г 17:00 | 17.11.2020г 15:10 | Плановый ремонт |
| Декабрь 2020 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |