Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «ЭСО» за 2018-2019 год (с разбивкой по месяцам)

| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| Декабрь 2018 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было |
| Январь 2019 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Февраль 2019 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Март 2019 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Апрель 2019 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Май 2019 |  |
| ТП-3998, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 27.05.2019г 22:00 | 27.05.2019г 22:00 | 28.05.2019г 6:00 | 29.04.2019г 4:00 | Плановый ремонт |
| Июнь 2019 |  |
| ТП-3756, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 16.06.2019г 23:00 | 16.06.2019г 23:00 | 17.06.2019г 04:00 | 17.06.2019г 04:00 | Плановый ремонт |
| Июль 2019 |  |
| ТП-3594, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 04.07.2019г 09:00 | 04.07.2019г 09:00 | 04.07.2019г 17:00 | 04.07.2019г 17:00 | Плановый ремонт |
| ТП-3477, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 05.07.2019г 09:00 | 05.07.2019г 09:00 | 05.07.2019г 17:00 | 05.07.2019г 12:00 | Плановый ремонт |
| Август 2019 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Сентябрь 2019 |  |
| ТП-275, РУ-0,4кВ | 02.09.2019г 23:00 | 02.09.2019г 23:00 | 03.09.2019г 06:00 | 03.09.2019г 03:00 | Плановый ремонт |
| ТП-3694, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 09.09.2019г 09:00 | 09.09.2019г 10:00 | 09.09.2019г 16:00 | 09.09.2019г 14:00 | Плановый ремонт |
| ТП-3695, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 10.09.2019г 09:00 | 10.09.2019г 10:00 | 10.09.2019г 16:00 | 10.09.2019г 15:00 | Плановый ремонт |
| ТП-3373, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 18.09.2019г 09:00 | 18.09.2019г 09:00 | 10.09.2019г 17:00 | 10.09.2019г 13:20 | Плановый ремонт |
| Октябрь 2019 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Ноябрь 2019 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Декабрь 2019 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |