Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «ЭСО» за 2022 год (с разбивкой по месяцам)

| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| Январь 2022 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Февраль 2022 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Март 2022 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Апрель 2022 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Май 2022 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было |
| Июнь 2022 |  |
| ТП-3998, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 9.06.2022г 05:00 | 9.06.2022г 05:00 | 9.06.2022г 08:00 | 09.06.2022г 07:45 | Плановый ремонт |
| ТП-275, РУ-0,4кВ | 14.06.2022г 06:00 | 14.06.2022г 06:00 | 14.06.2022г 08:00 | 14.06.2022г 07:50 | Плановый ремонт |
| ТП-3756, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 21.06.2022г 06:00 | 21.06.2022г 06:00 | 21.06.2022г 10:00 | 21.06.2022г 09:55 | Плановый ремонт |
| Июль 2022 |  |
| ТП-3694, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 12.07.2022г 09:00 | 12.07.2022г 09:30 | 12.07.2022г 17:00 | 12.07.2022г 16:45 | Плановый ремонт |
| ТП-3695, РУ10кВ, РУ-0,4кВ | 17.07.2022г 09:00 | 17.07.2022г 09:00 | 17.07.2022г 17:00 | 17.07.2022г 16:30 | Плановый ремонт |
| Август 2022 |  |
| ТП-4459, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 12.08.2022г 9:00 | 12.08.2022г 9:10 | 12.08.2022г 17:00 | 12.08.2022г 16:20:00 | Плановый ремонт |
| ТП-4459, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 13.08.2022г 9:00 | 13.08.2022г 9:20 | 13.08.2022г 17:00 | 13.08.2022г 15:48 | Плановый ремонт |
| ТП-3699, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 17.08.2022г 09:00 | 17.08.2022г 09:00 | 17.08.2022г 12:00 | 17.08.2022г 11:00 | Плановый ремонт |
| ТП-3694, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 19.08.2022г 9:00 | 19.08.2022г 9:00 | 19.08.2022г 11:00 | 19.08.2022г 10:40 | Плановый ремонт |
| ТП-3695, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 19.08.2022г 11:00 | 19.08.2022г 11:00 | 19.08.2022г 13:00 | 19.08.2022г 12:10 | Плановый ремонт |
| Сентябрь 2022 |  |
| ТП-3699, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 13.09.2022г 09:00 | 13.09.2022г 09:00 | 13.09.2022г 12:00 | 13.09.2022г 10:50 | Плановый ремонт |
| ТП-3373, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 22.09.2022г 09:00 | 22.09.2022г 09:00 | 22.09.2022г 12:00 | 22.09.2022г 11:00 | Плановый ремонт |
| ТП-3594, РУ10кВ, РУ-0,4кВ | 22.09.2022г 13:00 | 22.09.2022г 13:00 | 22.09.2022г 17:00 | 22.09.2022г 14:30 | Плановый ремонт |
| ТП-4459, РУ10кВ, РУ-0,4кВ | 23.09.2022г 09:00 | 23.09.2022г 09:10 | 23.09.2022г 12:00 | 23.09.2022г 10:25 | Плановый ремонт |
| ТП-3477, РУ10кВ, РУ-0,4кВ | 27.09.2022г 09:00 | 27.09.2022г 09:00 | 27.09.2022г 12:00 | 27.09.2022г 10:40 | Плановый ремонт |
| Октябрь 2022 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Ноябрь 2022 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |
| Декабрь 2022 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |